**Rapport d’avancement hebdomadaire**

**INF3995 – Projet Intégrateur 3**

**Remis à:** Pierre-Yves Lajoie

**Équipe 0 - GoExplore**

Pier-Luc Tanguay

Sami Sadfa

William Trépanier

Wail Ayad

Hugo Lachieze-Rey

**Date :**

Semaine du 22 novembre au 29 novembre 2021

**Ce qui a été fait la semaine dernière :**

* **RR**

Préparation du support visuel pour la présentation orale.

* **Drônes Crazyflies**

Pas d’avancement côté Crazyflies cette semaine.

* **Simulation Argos**

Pas d’avancement côté Argos cette semaine.

* **Interface Web**

Ajout des inputs pour le requis R.F.12 (reste à changer le rafraîchissement du component drone)

Modifications et avancement des tests avec les changements d’UI.

Correctifs pour la réactivité de l’interface web.

* **Serveur / Station au sol**

Début de la gestion des métadonnées restantes des missions (temps de vol, distance, …)

**Ce qui prévoit être fait cette semaine :**

* Avancer l’affichage de la carte ;
* Finaliser les tests pour l’UI ;
* Finaliser le diaporama pour la présentation orale ;

.

**Ce qui fonctionne bien :**

Bonne cohésion d’équipe et communication pour finaliser tous les requis pour la RR.